**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Pembangunan Sistem Pangkalan Data Syarikat SInga Maju |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Memudahkan pengurusan maklumat di Syarikat Singa Maju. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | Januari-Jun |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | Januari-Jun |
| 5. | : | **Laporan Projek** | \*rujuk lampiran |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | \*rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| 1.Arahan SQL    2.ERD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Tidak dapat menyediakan maklumat pekerja akibat pertindihan data. | Membuat penormalan. |
| 2 | Berlaku keciciran maklumat yang lengkap. | Membuat entiti pekerja. |
| 3 | Pengurus tidak mempunyai maklumat yang lengkap berkaitan dengan cawangan. | Membuat jadual cawangan. |
| 4 | Pemilik syarikat sukar untuk mengurukan pembayaran gaji kerana tiada maklumat sebenar pekerja dan pengurus. | Membuat jadual pekerja dan pengurus. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Penerangan Pangkalan Data. | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2. | Analisis Data & Takrifan Kehendak Pengguna. | Februari-Mac | 2018 | Februari-Mac | 2018 |
| 3. | Reka Bentuk Pangkalan Data. | Mac-Mei | 2018 | Mac-Mei | 2018 |
| 4. | Pelaksanaan & Pemuatan. | Mei | 2018 | Mei | 2018 |
| 5. | Pengujian & Pemuatan | Mei-Jun | 2018 | Mei-Jun | 2018 |
| 6. | Pengendalian & Penyenggaraan | Jun | 2018 | Jun | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Laptop(acer) | 25/4/18 | Makmal |
| Printer(RICOH) | 3/1/2017 | Makmal |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan:PENGATURCARAAN**  **Unit/ sektor/ syarikat:OMEY**  **Tarikh:25/4/2018** |

Sistem Maklumat Syarikat Singa Maju